Załącznik nr  6

UMOWA NR  ......./17 (PROJEKT)

zawarta w dniu ......................... w Żytnie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Gminą Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Żytno – inż. Mirosława Ociepę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
a

z siedzibą w:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

NIP:

Urząd Skarbowy:

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli  nieruchomości na terenie Gminy Żytno".

- Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Żytno w terminie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2019,  wyposażenie wszystkich punktów składowania odpadów w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa PSZOK zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów -   01 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2019 r., z zastrzeżeniem następujących warunków:

- wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki, worki, kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ – od dnia zawarcia umowy  do dnia 30.06.2017 r.

- dostarczenie mieszkańcom zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru  odpadów – od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2017 r.

- wyposażenie szkół, przedszkoli, urzędu gminy oraz aptek w pojemniki, worki, kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ – od dnia zawarcia umowy  do dnia 30.06.2017 r.

- sporządzenie raportu o ilości i rodzaju pojemników dostarczonych do poszczególnych nieruchomości na dzień 30.06.2017 r. wraz z:

- informacją, do których nieruchomości nie dostarczono pojemników, uwzględniając przyczynę niedostarczenia,

- kopią listy z potwierdzeniem odbioru kosza przez mieszkańca (oryginał do wglądu)

i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do 15.07.2017 r.

- utworzenie do dnia 30 czerwca 2017 r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i wyposażenie go w pojemniki i kontenery celem odbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

- Do obowiązków Wykonawcy należy pozostawienie dostarczonych pojemników do ostatniego dnia trwania umowy, czyli do 30 czerwca 2019 r. a w sytuacji gdy do 30.06.2019r.  nie zostanie podpisana umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Żytno na kolejny okres Wykonawca pozostawia pojemniki do czasu rozstrzygnięcia przetargu, jednak nie dłużej niż dwa miesiące od dnia 30.06.2019.

- W przypadku gdy ostatni termin odbioru odpadów komunalnych według harmonogramu będzie przypadał na dzień wcześniejszy niż 30 czerwca 2019 r. (termin zakończenia zadania) i do dnia odbioru pojemników zostaną one napełnione odpadami Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że część zakresu zamówienia, która obejmuje:

będzie realizował za pośrednictwem podwykonawców, a pozostałą część przedmiotu umowy,
o  którym mowa w § 1 wykona nakładem własnym.

- W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 3 a

Zasady rozliczania robót wykonywanych przez Wykonawcę przy udziale podwykonawców.

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013r.  o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

a. nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:

- kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

- oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.

§ 3 b

Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 4

  - Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do następujących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

(należy wskazać nazwy i adresy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
do których będą przekazywane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone)

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych odpady te Wykonawca zobowiązuje się przekazać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości oraz przyjętych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych  (z wyłączeniem odpadów zielonych zebranych w PSZOK, które należy przekazać bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do następujących instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady:

(należy wskazać nazwy i adresy instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów/ nazwy
i adresy podmiotów zbierających odpady)

§ 5

  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy

ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości :

brutto.....................................................................................................................................zł

(słownie: ................................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości .............. % stanowi kwotę ........................................ zł

(słownie: ................................................................................................................................)

cena netto..............................................................................................................................zł

(słownie: ................................................................................................................................)

  - Cena za realizację usługi jest niezmienna i obowiązuje przez cały okres realizacji umowy z

zastrzeżeniem ust. 3. Nie przewiduje się waloryzacji cen.

  - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT

i cena brutto, wartość netto pozostanie niezmieniona.

§ 6

    - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 będzie płacone miesięcznie. Kwota ryczałtowa netto wskazana w § 5 zostanie wypłacona Wykonawcy w 24 równych częściach.  Do kwoty netto doliczony zostanie należny podatek VAT od towarów i usług.

    - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, a określone w SIWZ oraz w niniejszej umowie, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów, które są związane z realizacją umowy oraz wpływu innych czynników na koszty. Niedoszacowanie, brak oraz pominięcie rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

    - Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w oparciu o dołączone do faktury:

- miesięczne sprawozdania, o których mowa w pkt. III SIWZ zawierające:

- dane Wykonawcy,

- nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne,

- masę, kody, rodzaj odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości,

- sposób zagospodarowania tych odpadów,

- informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisku odpadów, nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania.

- liczbę właścicieli, od których odebrano odpady komunalne,

- liczbę i rodzaj dostarczonych w danym miesiącu  pojemników i worków do poszczególnych posesji – raport dot. nowych nieruchomości,

- wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób niezgodny z regulaminem (imię, nazwisko, adres, podstawa stwierdzenia niewłaściwego zbierania odpadów, fotografia, opis),

- nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady zebrane w PSZOK, szkołach, przedszkolu, aptekach, urzędzie, masę, kody, rodzaj tych odpadów, sposób ich zagospodarowania oraz liczbę właścicieli nieruchomości, którzy oddawali odpady w PSZOK.

- W przypadku świadczenia usług odbioru i wywozu odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Żytno,  Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do sprawozdania pisma zawierającego dane dot. odebranych odpadów z tych nieruchomości m.in.: nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne, masę, kody, rodzaj odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości, sposób zagospodarowania tych odpadów. Należy jednoznacznie określić, że odpady te pochodzą z niezamieszkałych nieruchomości i dołączyć karty przekazania tych odpadów.

Sprawozdanie winno być opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby je sporządzającej w imieniu Wykonawcy oraz uzyskać akceptację osoby reprezentującej Wykonawcę.

- karty przekazania odpadów (wszystkich odebranych odpadów- zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak również selektywnie zebranych odpadów) zawierające minimum: datę, rodzaj, kod, wagę przekazanych odpadów, nazwy i adresy instalacji, do których zostały przekazane odpady, sposób zagospodarowania odpadów, dane i podpis osoby przekazującej odpady. Karty te muszą jednoznacznie stwierdzać, że przekazane odpady komunalne pochodzą z terenu Gminy Żytno.

    - Sprawozdanie oraz karty przekazania odpadów stanowić będą załącznik do wystawionej przez Wykonawcę faktury.

    - Wykonawca przekazuje sprawozdania oraz karty przekazania odpadów do 10-ego dnia każdego następnego miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy.

    - Sprawozdanie wraz z kartami przekazania odpadów jest podstawą rozliczenia z Zamawiającym.

    - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,

o  której mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od dnia  otrzymania faktury wraz ze wszystkimi dokumentami będącymi podstawą rozliczenia z Zamawiającym.

    - Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

    - Należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy.

§ 7

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi.

2. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić zamawiającemu wykaz tych osób wraz z kopiami umów         o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Brak spełnienia tych wymogów spowoduje, że osoby te nie będą mogły wykonywać czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia z winy wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, stanowisko muszą być możliwe do zidentyfikowania;

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w

ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę na wezwanie zamawiającego dokumentów wskazanych

w ust. 2 lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie do 5 dni roboczych lub utrudnianie przez wykonawcę przeprowadzenia kontroli Zamawiającemu, potraktowane zostanie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt e) niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia wymogu zatrudnienia o pracę tych osób. Kara umowna z tego tytułu może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że ta osoba nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

6. Uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzeni kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt c)

niniejszego paragrafu, uznane zostanie jako brak zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wszystkich wymagań określonych w SIWZ i  ofercie Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy.

2. W przypadku utraty w trakcie realizacji umowy uprawnień niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym utraty ważności posiadanych wpisów i zezwoleń Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania Zamawiającego do przedłożenia kserokopii nowych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej niniejszą umową.

§ 9

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ochrony środowiska z zachowaniem należytej staranności.

  - Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi warunkami określonymi w SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie podczas wykonywania przedmiotu umowy.

  - Ewentualnych roszczeń za zniszczenie pojemników z winy właściciela nieruchomości Wykonawca może dochodzić na drodze cywilnej. Roszczenia nie mogą dotyczyć zniszczeń wynikających ze zużycia materiałowego, pęknięć czy uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu i załadunku.

§ 10

        - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

        - Dane pozyskane od Zamawiającego, Wykonawca może wykorzystywać tylko i wyłącznie do realizacji niniejszej umowy i nie może udostępniać ich innym podmiotom do innych celów.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

§ 12

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dostarczeniu pojemników na odpady niesegregowane oraz worków na odpady selektywnie zbierane, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. Pierwszym dniem, od którego będą naliczane kary jest dzień następny następujący po dniu, do którego należało dostarczyć pojemniki oraz worki. Kary nie nalicza się w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia pojemnika, worka (pisemna odmowa lub protokół sporządzony przez pracowników dostarczających pojemniki, worki);

- za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, czyli odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za nieterminową realizację usługi w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą stwierdzoną nieprawidłowość;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, karę w wysokości 2.000,00zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §  14 ust. 1 i 3.

- Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane z należności za wykonane usługi.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanych prac przez Wykonawcę.

§ 13

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w chwili zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej  w formularzu ofertowym przez wykonawcę, o której mowa w § 5 ust 1, tj.

zł,

(słownie: ....................................................................................................)

w formie:

§ 14

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca utracił prawo do wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy

- Z dniem 30.06.2017 r. Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi;

- Wykonawca świadczy usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową, wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaleceniami Zamawiającego;

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części;

- Zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego pozostawienia pojemników na odpady do czasu wyłonienia przez Zamawiającego podmiotu, który przejmie wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy, lecz nie dłużej niż 2 miesiące od daty rozwiązania umowy.

§ 15

Integralną  częścią niniejszej umowy są:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  - Oferta Wykonawcy.

§ 16

    - Dopuszcza się wprowadzanie zmian w zawartej umowie jedynie w zakresie określonym w SIWZ.

    - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

§ 18

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

.......................................................                                  .......................................................