Załącznik nr 8

UMOWA NR  ......./16 (PROJEKT)

zawarta w dniu ......................... w Żytnie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Gminą Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

inż. Mirosława Ociepę –  Wójta Gminy Żytno a

.........................................................

z siedzibą w  ..............................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:      ...................................................

NIP:  ...........................  Urząd Skarbowy, ......................................   o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów”.

- Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pągów w zakresie wykonania między innymi:

1) robót przygotowawczych (pomiarowych na odcinku 970 m),

2) konstrukcji jezdni (profilowanie i zagęszczenie jezdni do głębokości 5 cm na pow. 1139,7 m2, wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości i głębokości do 1,5 m. w ilości 5,75 m3, rury osłonowe o średnicy 110mm w ilości 11,5 m, wykonanie koryta jezdni o głębokości 15 cm na pow. 2360,40 m2 i 30 cm (poszerzenia jezdni)  na pow. 379,90 m2, wywiezienia 410,91 m3 gruzu na odległość 10 km, wykonania warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm na pow. 379,90 m2, podbudowy z kruszywa - warstwa dolna 10 cm na pow. 341,91 m2 oraz 2360,40 m2, warstwa górna podbudowy - 10 cm na pow. 3624,00 m2, oczyszczenia i skropienia emulsją podbudowy tłuczniowej na pow. 3624,00 m2, ułożenia warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na pow. 3430,00 m2 i o grubości 2 cm na pow. 3430,00 m2.

3) pobocza (z kruszywa uzyskanego z profilowania istniejącej nawierzchni - na powierzchni

1510m2),

4) odwodnienia (przepusty rurowe  ze ściankami czołowymi o średnicy 50 cm - 6 m, ),

5) regulacja urządzeń podziemnych (zasów wodociągowych - 8 szt.)

6) organizacji ruchu (wymiana znaku - 1 kpl.)

Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

- Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji

technicznej i przedmiarze robót (przedmiar pełni funkcję wyłącznie pomocniczą).

3. W przypadku  opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji przetargowej przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, należy zaoferować materiały lub urządzenia określone w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy oraz mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne

uprawnienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.

- W przypadku nie złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą przetargową Wykonawca w

terminie 2 dni  roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu kosztorys w oparciu, o który zostało wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej w jednym egzemplarzu. Ceny wyliczone tą metodą muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie.

3. Za opóźnienie w przekazaniu kosztorysu, o którym mowa ust.2 Wykonawca zapłaci karę

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

za każdy dzień opóźnienia.

4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedłożenia kosztorysu przez Wykonawcę

zgłosi do niego ewentualne uwagi wskazując na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,

szczegółowej specyfikacji technicznej i umowie.

5. Wykonawca zobowiązany jest uwagi uwzględnić i w terminie 2 dni roboczych od dnia

otrzymania uwag przedstawić Zamawiającemu poprawiony kosztorys. W przypadku

opóźnienia w przekazaniu poprawionego kosztorysu postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się

odpowiednio.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu ustala się do dnia 30.09.2016 r.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie "Przebudowy drogi

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów”.

wynagrodzenie w wysokości :

brutto  ................................. zł (słownie: ..............................................),

w tym podatek VAT w wysokości  ..... % stanowi kwotę .................... zł

(słownie: ....................................................................),

netto  .............................. zł ( słownie: ....................................................).

2. Wynagrodzenie umowne jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości przedmiotu

umowy, w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszystkie

koszty utrzymania budowy i zaplecza, obsługę geodezyjną, koszty związane z odbiorem

robót, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty związane z

realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

- Zapłata za wykonanie robot, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół odbioru robót, o którym mowa   w § 10 ust. 2 oraz kosztorys powykonawczy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, o

której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega, że należności przysługujące Wykonawcy nie mogą być

przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie          z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i do dbania o stan techniczny oraz prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały czas jej trwania.

- Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe          ze złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich         za szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały pod rygorem odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wykona nakładem własnym, a określone wartościowo nie więcej niż ............. % zamówienia może zlecić podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8a

Zasady rozliczania robót wykonywanych przez Wykonawcę przy udziale podwykonawców.

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013r.  o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a. nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:

- kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

- oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.

§ 8b

Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 9

  - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ....................................

  - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest .....................................

  - Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

§ 10

- Wykonawca po wykonaniu robót, o których mowa w § 1 zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich odbioru do dnia 30.09.2016r.

- W terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru zostanie sporządzony przez komisję końcowy protokół odbioru robot. W skład komisji wejdą przedstawiciele zamawiającego, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

- W przypadku wykrycia wad robót wykonanych przedstawiciele zamawiającego odmówią podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, jednocześnie wyznaczając termin do ich usunięcia.

- Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Roboty uznaje się za wykonane z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanych prac           w trakcie realizacji poszczególnych etapów robót.

  - Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele zamawiającego oraz inspektor nadzoru.

  - Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

  - W przypadku stwierdzenia przez komisję zagrożenia terminowego wykonania prac Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w § 14  lit. d).

§ 12

Termin rękojmi i gwarancji technicznej ustala się na okres ........ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót, o którym mowa w § 10 ust. 2.

- W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Warunki gwarancji i rękojmi ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem odmiennych regulacji z niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia, w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót z udziałem wykonawcy.

- W sytuacji gdy wykonawca odmówi udziału w przeglądzie gwarancyjnym osobiście bądź przez swego przedstawiciela lub nie stawi się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego      w wyznaczonym terminie, wówczas zamawiający jest uprawniony do samodzielnego dokonania przedmiotowego przeglądu.

§ 13

  - Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w chwili zawarcia umowy    do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny calkowitej podanej  w formularzu ofertowym przez wykonawcę.

  - Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3.

  - Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni                po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości odbioru robót w terminie, o którym 	mowa w § 10 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 za każdy 	dzień zwloki, wg wynagrodzenia netto tj. ............................ zł,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie realizacji umowy w terminie 		określonym w § 10 ust. 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1          	za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

d)  za odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 w wysokości 30 %

sumy 	wynagrodzeń wskazanych w § 4 ust. 1.

§ 15

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można bylo przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres zmian

określono w rozdziale 16 SIWZ.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164) oraz kodeksu cywilnego.

§ 19

  - Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy

miejscowo dla siedziby zamawiającego.

2. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

.......................................................                                   .......................................................