Załącznik nr 9

UMOWA NR ......11 (projekt)

zawarta w dniu  ..............2011r. w Żytnie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Gminą Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

zwaną dalej zamawiającym, reprezentowanym przez

Wójta Gminy – mgr Janusza Czaplę

a .................................................................

z siedzibą w   ......................................

zwanym dalej wykonawcą, reprezentowanym przez:

..........................................

NIP  ...............................Urząd Skarbowy , ...........................................

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania „Budowa budynku ujęcia wody z obudową studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rędziny”.

- Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

a) budowa budynku ujęcia wody o powierzchni zabudowy 27,00 m2, użytkowej 18,90

m2 o kubaturze 72,00 m3 w zakresie wykonania: robót ziemnych, fundamentów i

zbrojenia, posadzek, więźby i pokrycia dachowego, prac wykończeniowych i elewacji,

b)  obudowa studni ujęcia wody z prefabrykatu o wysokości 2,2 m i średnicy 2,5 m,

c) wykonania instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej oraz instalacji

odgromowej,

d) wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej i sanitarnej.

- Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy został ujęty w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysie oraz ofercie wykonawcy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu ustala się na dzień 15.06.2011 r.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za wykonanie zadania „Budowa budynku ujęcia wody z obudową studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rędziny” wynagrodzenie w wysokości:

brutto  ............. zł (słownie: ..........................).

w tym podatek VAT w wysokości  ........ % stanowi kwotę  ...........zł

(słownie:..................................).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, niezależnie od aktualnej stawki Vat.

§ 5

- Zapłata za wykonanie robót, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę w oparciu o końcowy protokół odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 2.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez wykonawcę faktury VAT, o której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i do dbania o stan techniczny oraz prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały czas jej trwania.

- Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe ze złego oznakowania robót obciążony zostanie wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały pod rygorem odmowy podpisania przez zamawiającego protokołów odbioru robót wykonanych przez wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wykona nakładem własnym, a określone wartościowo nie więcej niż 30% zamówienia może zlecić podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 9

- Nadzór inwestorski z ramienia zamawiającego sprawować będzie ................................

Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest .............................................

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

§ 10

- Wykonawca po wykonaniu robót, o których mowa w § 1 zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich odbioru do dnia  15.06.2011 r.

- W terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru zostanie sporządzony przez komisję końcowy protokół odbioru robot. W skład komisji wejdą przedstawiciele zamawiającego, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

- W przypadku wykrycia wad robót wykonanych przedstawiciele zamawiającego odmówią podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, jednocześnie wyznaczając termin do ich usunięcia.

- Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Roboty uznaje się za wykonane z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanych prac           w trakcie realizacji poszczególnych etapów robót.

- Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele zamawiającego oraz inspektor nadzoru.

- Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

- W przypadku stwierdzenia przez komisję zagrożenia terminowego wykonania prac Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w

§ 14,  lit. d.

§ 12

- Termin rękojmi i gwarancji technicznej ustala się na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robot, o którym mowa w § 10, ust. 2.

- W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Warunki gwarancji i rękojmi ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem odmiennych regulacji z niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia, w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót z udziałem wykonawcy.

- W sytuacji gdy wykonawca odmówi udziału w przeglądzie gwarancyjnym osobiście bądź przez swego przedstawiciela lub nie stawi się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego w wyznaczonym terminie, wówczas zamawiający jest uprawniony do samodzielnego dokonania przedmiotowego przeglądu.

§ 13

- Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w chwili zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej  w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną , wg wynagrodzenia netto:

a) za zwłokę w zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości odbioru robót w terminie, o

którym mowa w § 10 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust.

1 za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie realizacji umowy w terminie 	określonym w § 10 ust. 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1          	za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 w wysokości 30 %

sumy wynagrodzeń wskazanych w § 4 ust. 1.

§ 15

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 16

1..W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach.

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                             WYKONAWCA :

.......................................................                                  ........................................................